## Slide 1: 第一次新人報告
報告人 廖裕豪(Tony)

## Slide 2: Agenda
敏捷開發 Scrum
開發流程
網銀系統與架構
  功能導覽
  系統架構
外幣開立定存功能
SSO機制
網銀拉皮

## Slide 3: 敏捷開發 Scrum

## Slide 4: 團隊的 Scrum 運作
Sprint ：指 Scrum 團隊完成一定的工作量所需的周期
  目前團隊一個 Sprint兩週為開發週期
更有彈性的去迎接改變
Notes: 參考文章 : https://medium.com/as-a-product-designer/%E4%B8%8D%E6%96%87%E8%AC%85%E8%AC%85-%E5%81%9A%E5%88%B0%E9%80%99%E4%BA%9B%E4%BD%A0%E7%9A%84%E5%B0%88%E6%A1%88%E5%B0%B1%E5%9C%A8%E8%B7%91%E6%95%8F%E6%8D%B7-3861b56bf392 『Sprint』: 固定時間很重要，多一天少一天都不行，這樣可以讓團隊的工作有一個固定的節奏，如果時間不斷更動，會讓團隊成員覺得「在這個時間內完成不了也是沒關係的心態」
更有彈性的去迎改變 : 以往在工作中 常常碰到 需求改變 或是緊急需求，因為 Run Scrum 每次工作週期較短，比較能應付需求的變更
以往可能會是一個月的開發週期，可能會是跟 User 談好我們這次要更新的功能，然後 user 一兩個月後才看到，然後要求調整
但如果是 Run Scrum 向我們兩週唯一個週期 user 就可以更快的檢視到我們的調整，然後有問題可以立即請我們修改

## Slide 5: 團隊的 Scrum 運作
角色
  Scrum Master
    主持敏捷相關會議
    持續改善流程及幫助團隊解決問題
  Product Owner
    釐清需求
    決定需求的優先順序
  Scrum Team Member
    完成優先順序較高之任務

## Slide 6: 團隊的 Scrum 運作
團隊內的四個 Scrum 會議
  Planning Meeting
    每個 Sprint 開始的會議
    會在會議中了解該 Sprint 所要進行的 User Story
    請大家估算該 User Story 所應花費的 Story point 0.5 ~ 3 點
  Stand-up Meeting
    每日站力會議
    上一個工作進度
    當日要進行的工作內容
    並提出目前遇到的問題，透過直接溝通，立即解決問題
Notes: Sprint Planning 每個Sprint 開始的會議，會在會議中了解該Sprint所要進行的 User Story ，並且請大家估算該User Story所應花費的 Story point 0 ~3 ( PM ART
Stand-up Meeting 每天的例行公事 分享昨天與今天的工作進度，並提出目前遇到的問題，透過直接溝通，立即解決問題
Sprint Review 每個Sprint 最後一天進行的會議，檢討該Sprint 所進行的修正，說明做了些什麼，改了些什麼項目。 龍哥會在 Plaining 後請art 跟 pm 先離開的那場會議
Sprint Refine 當有較大的需求，需要對需求輪廓、細節做完整的討論就會進行，參與的會議就會包含需求單位以及Scrum team
https://cunnyyun.blogspot.com/2019/01/refinement-meeting.html

## Slide 7: 團隊的 Scrum 運作
團隊內的四個 Scrum 會議
  Review Meeting
    每個 Sprint 最後一天進行的會議
    檢視該 Sprint 所進行的項目及完成的情況
    檢討與修正 Sprint 內所進行的任務
    工作上有沒有什麼要改善的
  Refine Meeting
    當有較大的需求，需要對需求輪廓、細節做完整的討論就會進行
    參與會議的同仁會包含需求單位以及 Scrum team

## Slide 8: 開發流程

## Slide 9: 在 Azure DevOps 認領工作或新增 Task

## Slide 10: 團隊 Git Flow
Git
  分支命名規則：sprint{number}/{電文單號}_{描述}
    範例 : sprint29/0000510612066_更新「後收型基金申購／轉換費用說明表」
Git-Flow
  開發階段
  上線階段

## Slide 11: 團隊 Git Flow
開發階段
  切分支開發
    Develop → 開發分支 (sprint{number}/{電文單號}_{描述})
  上測試
    開發分支 合到 TT or UT2 (上UT CI/CD)
      TT (DXMYBANK05UAT(舊畫面))
      UT2 (DXMYBANK05UAT2(新畫面))
  上 UAT
    開發分支 → UAT

## Slide 12: 團隊 Git Flow
上線階段
  開發分支合回 Develop 跟 Release
    開發分支 → Develop
    Develop → Release
  上測試
    Release → UT
  上 UAT
    Release → UAT
  上 PRD
    Release → PRD
    Release → master

## Slide 13: 團隊 Git Flow

## Slide 14: 系統架構
系統架構與網銀功能

## Slide 15: 網銀功能
臺幣存匯
  帳戶查詢
  轉帳服務
  貸款服務
  線上定存
外幣存匯
  帳戶查詢
  換匯/轉帳
  匯出匯款/匯入匯款
  線上定存
信用卡
  帳務查詢
  回饋專區
  預借現金/分期
繳費繳稅
  繳稅
  停車費
  電費、水費
基金信託
  投資組合查詢
  申購/贖回
  轉換/變更
智能投資
保險
  保單查詢
  線上投保
  貸款服務
證期投資
  組合式商品
  國外有價證券
  證期帳務
  證期下單
  複委託

## Slide 16: 網銀系統架構圖
Notes: [信用卡]ACO : 雙幣歷史帳單明細查詢、雙幣歷史帳單查詢
[保險]BMS : 查詢客戶買的保險商品、壽險
[台幣]BOS : 預約轉帳
[台幣]BNS : 台幣交易明細、貸款
[信用卡]CRD : 信用卡帳單分期、分期設定
[信用卡]CARD_MAIN : 預借現金/分期、帳務查詢
[信用卡]CARD_OUTER : 取得信用卡資料
[信用卡]CCP(信用卡紅利) : 回饋專區、帳務查詢
[信用卡]CRD : 帳單分期查詢、帳單分期設定
[基金]ETF : 國外有價證券交易明細、取得ETF依信託帳號查詢
[基金]ExETF : 商品資料查詢、歷史交易查詢
[台幣]FNS : 定存、基金、台幣帳戶總攬
[基金]FUND : 取得基金、申購贖回
[外幣]FXS : 帳戶明細、電子存摺匯出
[託收]Har : 託收票據查詢
[外幣]IFX : 匯出交易試算、餘額查詢
[基金]IVP : 交易營業日、計算下單費用
[保險]MSP : 產險/人壽 SSO 授權同意書
ODS : 貸款、證券、基金、信用卡
[繳費]OTHER : 繳費 自來水費、停車費
[證卷]SEC : 取得證券帳號、證券集保資訊
[基金]WMS : 取得理專資訊、判斷客戶單筆投資優惠
[轉帳]Xfer : 預約轉帳

## Slide 17: 外幣定存開戶
程式執行流程與電文處理

## Slide 18: 申請頁
Notes: BNS-C-TRNLIMITQ001
SameIdFlag
NomFlag
UnNomFlag
ToAcctFlag
TxnFlag

## Slide 19: 申請頁

## Slide 20: 申請頁

## Slide 21: 輸入頁

## Slide 22: 輸入頁

## Slide 23: 輸入頁

## Slide 24: 輸入頁

## Slide 25: 一般方案OR 優惠方案確認頁

## Slide 26: 一般方案OR 優惠方案確認頁

## Slide 27: 一般方案OR 優惠方案結果頁

## Slide 28: 議價確認頁

## Slide 29: 議價確認頁

## Slide 30: 議價結果頁

## Slide 31: Single sign-on

## Slide 32: Single sign-on
目的
  不用對每個單一系統都逐一登入
優點
  減少釣魚網站成功的機會
  減少因密碼組數太多造成遺忘的困擾
  減少為相同的身分重新輸入密碼所花費的時間。
缺點
  登入之後所有系統都可以使用
Notes: 如果被盜用一個等於所有系統都可以使用

## Slide 33: Single sign-on
銀行內部
  網銀 APP
  Robo
  官網 (CUB)
銀行外部
  國壽泰人壽
  產險
Notes: 國壽、產險 => SSO Token 來自於中台 (國壽跳轉頁 InsuranceSSORedirect)

## Slide 34: Single sign-on MyBank 到 官網(信貸、信用卡申辦)
Notes: 綠色是Controller

## Slide 35: Single sign-on MyBank 到 (人壽、產險)
Notes: 綠色是Controller

## Slide 36: 網銀拉皮-JS-CSS
新畫面
  CUB 相關
舊畫面
  Normal
  Outer
Notes: 相關 JS CSS

## Slide 37: 網銀拉皮-Coding Style
Coding Style
  Layout
    初始頁套用 CUBBaseWidgetLayout
    其餘皆為 CUBLibInitLayout
  使用初始頁，透過Ajax替換下一頁內容
  使用共用元件

## Slide 38: 網銀拉皮-從資料庫確認 是否為新版畫面

## Slide 39: Q & A